## Slide 1
【工作汇报】
工作汇报
组名：流水怪 组员：韦定君 杨天敏 林俊余 潘水荣
2019

## Slide 2
01
工作完成情况
02
完成工作展示
03
工作遇到的难题
04
接下来的工作计划
Contents
目录

## Slide 3
工作完成情况
01

## Slide 4
开发环境的搭建
按不同角色登录不同界面、数据库的配置以及设置用户名不可修改
宿舍实体创建以及维护
创建宿舍的实体类、对宿舍信息进行增删查改，最后进行宿舍的测试
队长实体创建以及维护
创建队长的实体类、对队长信息进行增删查改，最后进行队长的测试
学生实体创建以及维护
创建学生的实体类、对学生信息进行增删查改，最后进行学生的测试
维修人员实体创建以及维护
创建维修人员的实体类，对维修人员信心进行增删查改，最后进行维修人员的测试
完成工作情况
种子数据
给种子编辑数据

## Slide 5
完成工作展示
02

## Slide 6
管理员、队长及维修人员信息列表

## Slide 7
服务中心人员信息的创建
服务中心人员信息的创建
工号、用户名、密码以及密码不可为空，同时工号与用户名不可重复

## Slide 8
服务中心人员信息的编辑
服务中心人员信息的编辑
工号、用户名、密码以及密码不可为空，同时工号与用户名不可重复（密码显示不可见）

## Slide 9
服务中心人员信息的查询
服务中心人员信息的查询
根据工号及用户名进行查询

## Slide 10
服务中心人员信息的删除
服务中心人员
信息的删除

## Slide 11
宿舍信息列表

## Slide 12
宿舍信息的创建与编辑
宿舍信息的创建
管理员可根据宿舍号来创建宿舍信息（宿舍号不可重复创建，同时宿舍号不可为空）
编辑宿舍信息
管理员可根据宿舍编号来修改宿舍号（宿舍号不可重复，同时不能为空）

## Slide 13
宿舍信息的查询与删除
宿舍信息的查询
管理员可根据宿舍号来查询宿舍信息
删除宿舍信息
管理员可根据宿舍编号来删除宿舍号（如宿舍号已与学生关联，则不可删除）

## Slide 14
学生信息列表

## Slide 15
学生信息的创建
学生信息的创建
学生宿舍号根据宿舍分组进行选择

## Slide 16
学生信息的编辑
学生信息的编辑
学生宿舍号根据宿舍分组进行选择，同时学生密码不可见

## Slide 17
学生信息的查询
学生信息的查询
根据学生用户名、姓名或宿舍号进行查询

## Slide 18
学生信息的删除
学生信息的删除

## Slide 19
工作遇到的难题
03

## Slide 20
管理员
队长
宿舍
框架
遇到的困难
管理员只能有一个，不可多次创建（未完成）; 不可修改服务中心人员的用户名（已完成）
跳转登录时出现bug（已解决）
宿舍号关联学生（已解决）
经常缺少exe文件
并且还原不了（已解决）；更新不了数据库（已解决）

## Slide 21
接下来的工作计划
04

## Slide 22
接下来的工作计划
失物招领（服务端）
队长可根据拾到的物品进行失物招领的增删查改
后台网上数据反馈
维修人员可根据队长分配的任务接受或浏览维修数据，同时可查看信息反馈
学生网上报修
学生可登陆自己的账号进行网上报修
失物招领（学生端）
学生可以浏览丢失物品的数据
申报信息处理
队长可根据学生在网上的申报或电话报修进行维修服务

## Slide 23
数据传输
学生端申报信息后，服务端接收不了
学生部分
学生的报修数据关联不到队长的申报数据中；队长中的失物招领数据关联不到学生端
维修人员
队长的申报数据关联不到维修人员的后台维修数据中
失物招领的信息没有传输到前端；登记失主信息会出现问题
队长部分
预测困难

## Slide 24
演示完毕 谢谢观看
2019